รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ	ตำบลหนองทันน้ำ	อำเภอ  กุดข้าวปุ้น   จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำ เนินการ | งบประมาณที่ ตั้งไว้ตาม แผนฯ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินงานตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ |  |  |  | ผลการใช้จ่ายงบ ประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ยกเลิกการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำ เนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ 13 สายบ้านหนองคูหมู่ที่ 13 ไปบ้านแสนอุดมเหนือหมู่ที่ 11 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 150,000 | ธ.ค.68-ม.ค.69 | - | - | ✔ | - | 0 |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทันน้ำหมู่ที่ 1 สายคุ้มโปร่งพัฒนา ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 100,000 | พ.ย. 68 - ธ.ค. 68 | - | - | - | ✔ | 100,000 |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองทันน้ำหมู่ที่ 1 สายชุมชนบ๋าหัวเรียน ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 100,000 | พ.ย. 68 - ธ.ค. 68 | - | - | - | ✔ | 100,000 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองทันน้ำหมู่ที่ 1 สายชุมชนห้วยถ้ำแข้ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 100,000 | พ.ย. 68 - ธ.ค. 68 | - | - | - | ✔ | 100,000 |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองทันน้ำหมู่ที่ 1 สาย บ้านหนองทันน้ำ ไป ถนน 2 คอนดอนอีด่อน อบต 211-008 ตำบลหนองทันน้ำอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 200,000 | พ.ย. 68 - ธ.ค. 68 | - | - | - | ✔ | 200,000 |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ซอย 5 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 100,000 | พ.ย. 68 - ธ.ค. 68 | - | - | - | ✔ | 100,000 |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านบก หมู่ที่ 2 ซอยคุ้มนาเลิง ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 25,000 | ธ.ค. 68- ม.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 25,000 |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 200,000 | ธ.ค. 68- ม.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 200,000 |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บ้านศรีเชียงใหม่หมู่ที่ 10 ตำบลหนองทันน้ำอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 300,000 | ก.พ. 69- มี.ค.69 | - | - | - | ✔ | 300,000 |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ศาลาประชาคม บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองทานน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 120,000 | ก.พ. 69- มี.ค.69 | - | - | - | ✔ | 120,000 |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด บ้านบกหมู่ที่ 12 ซอย 2 ตำบลหนองทันน้ำอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 200,000 | ก.พ. 69- มี.ค.69 | - | - | - | ✔ | 200,000 |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด บ้านบก หมู่ที่ 12 ซอย 3 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 200,000 | ก.พ. 69- มี.ค.69 | - | - | - | ✔ | 200,000 |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด บ้านบกหมู่ที่ 2 ซอย 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 50,000 | ก.พ. 69- มี.ค.69 | - | - | - | ✔ | 50,000 |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด บ้านรวมไทยหมู่ที่ 8 ซอย 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 100,000 | มี.ค 69- เม.ย. 69 | - | - | - | ✔ | 100,000 |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด บ้านสองคอน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 300,000 | มี.ค 69- เม.ย. 69 | - | - | - | ✔ | 300,000 |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด บ้านแสนอุดม หมู่ที่ 6 ซอยหน้าศาลาประชาคม ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 200,000 | มี.ค 69- เม.ย. 69 | - | - | - | ✔ | 200,000 |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างอาคาร ศาลานาบุญ บ้านชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทานน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 300,000 | มี.ค 69- เม.ย. 69 | - | - | - | ✔ | 300,000 |  |
| 18 | โครงการก่อสร้าง อาคารห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 350,000 | มี.ค 69- เม.ย. 69 | - | - | - | ✔ | 350,000 |  |
| 19 | โครงการขยายถนนพร้อม ขึ้นรูปถนนผิวจราจรลูกรัง บ้านศรีสมบูรณ์หมู่ที่ 7 สายบ้านศรีสมบูรณ์ไปบ้านโนนหินแร่ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 200,000 | เม.ย.69 -พ.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 200,000 |  |
| 20 | โครงการขยายถนนพร้อมขึ้นรูปถนนผิวจราจรลูกรังบ้านศรีสมบูรณ์หมู่ที่ 7 สายบ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น ไปบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 200,000 | เม.ย.69 -พ.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 200,000 |  |
| 21 | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหินแร่หมู่ที่ 4 สายหน้าโรงเรียนบ้านโนนหินแร่ ตำบลหนองทันน้ำอำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่า | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 400,000 | เม.ย.69 -พ.ค. 69 | - | - | ✔ | - | 0 |  |
| 22 | โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรัง บ้านหนองคูหมู่ที่ 13 สายบ้านหนองคู ไปบ้านนาชุมใต้ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่า | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 100,000 | เม.ย.69 -พ.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 100,000 |  |
| 23 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ บ้านแสนอุดมเหนือหมู่ที่ 11 สายบ้านแสนอุดมเหนือไปบ้านดงบัง ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่า | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 200,000 | เม.ย.69 -พ.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 200,000 |  |
| 24 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลติก แบบโอเวอร์เลย์ บ้านแสนอุดมหมู่ที่ 6 สายบ้านแสนอุดมไปอ่างวังเจ้า ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 200,000 | พ.ค. 69 - มิ.ย. 69 | - | - | - | ✔ | 200,000 |  |
| 25 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรแอสฟัลติกส์ คอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์บ้านหนองคูหมู่ที่ 13 สายบ้านหนองคูไปอ่างวังเจ้า ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 150,000 | พ.ค. 69 - มิ.ย. 69 | - | - | - | ✔ | 150,000 |  |
| 26 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านบกหมู่ที่ 2 ซอย 5 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 20,000 | พ.ค. 69 - มิ.ย. 69 | - | - | - | ✔ | 20,000 |  |
| 27 | โครงการ ปรับปรุง ผิวจราจรลูกรัง บ้านบก หมู่ที่ 2 ซอย 6 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 50,000 | พ.ค. 69 - มิ.ย. 69 | - | - | - | ✔ | 50,000 |  |
| 28 | โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทานน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 100,000 | มิ.ย. 69 - ก.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 100,000 |  |
| 29 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านแสนอุดมเหนือหมู่ที่ 11 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 100,000 | มิ.ย. 69 - ก.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 100,000 |  |
| 30 | โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านรวมไทย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 200,000 | มิ.ย. 69 - ก.ค. 69 | - | - | ✔ | - | 0 |  |
| 31 | โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทานน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 30,000 | มิ.ย. 69 - ก.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 30,000 |  |
| 32 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 50,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 33 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านรวมไทย หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 บ้านรวมไทยไปบ้านนาชุมใต้ จุดที่ 2 บ้านรวมไทยไปบ้านสองคอน ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 100,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 34 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านศรีเชียงใหม่หมู่ที่ 10 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 100,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 35 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสองคอน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 100,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 36 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 สายบ้านแสนอุดมเหนือไปอ่างวังเจ้า ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 100,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 37 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ บ้านหนองทันน้ำหมู่ที่ 1 สายบ้านหนองทันน้ำไปบ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 100,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 38 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านแหลมทองหมู่ที่ 9 ตำบลหนองทันน้ำอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง อบต. หนองทันน้ำ | 180,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 39 | โครงการฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร | สำนักปลัด | 5,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 40 | โครงการฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมุลค่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ | สำนักปลัด | 5,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 41 | โครงการฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อเพิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ | สำนักปลัด | 5,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 42 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน | สำนักปลัด | 5,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 43 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 23,000 | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 23,000 |  |
| 44 | โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมทบทวนราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โครงการอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอกุดข้าวปุ้น เพื่ออุดหนุโครงการสนับสนุนการฝึกอบรมทบทวนราษฎรด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน | สำนักปลัด | 48,000 | ม.ค. 69 - ก.พ. 69 | - | - | - | ✔ | 48,000 |  |
| 45 | โครงการอุดหนุนให้แก่สถานีตำรวจภูธรกุดข้าวปุ้น เพื่ออุดหนุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขต ตำบลหนองทันน้ำ | สำนักปลัด | 100,000 | ก.พ. 69 - มี.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 100,000 |  |
| 46 | โครงการจ้างเหมารถบริการรับส่งเด็กเล็กที่ด้อยโอกาสและมีฐานยากจนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ ให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | สำนักปลัด | 600,000 | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | - | - | - | ✔ | 600,000 |  |
| 47 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | สำนักปลัด | 6,000 | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 48 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | สำนักปลัด | 6,000 | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 49 | โครงการสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลหนองทันน้ำ | สำนักปลัด | 6,000 | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 50 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | สำนักปลัด | 6,000 | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 51 | ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ | สำนักปลัด | 5,000 | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 52 | ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ | สำนักปลัด | 2,500 | ส.ค. 69- ก.ย. 69 | - | - | ✔ | - | 0 |  |
| 53 | ค่าจ้างเหมาดูแลระบบอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ | สำนักปลัด | 20,000 | ส.ค. 69- ก.ย. 69 | - | - | - | ✔ | 20,000 |  |
| 54 | ค่าจ้างเหมาบริการ | สำนักปลัด | 397,200 | ต.ค.68 -ก.ย.69 | - | - | ✔ | - | 264,800 |  |
| 55 | ค่าจ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล | สำนักปลัด | 20,000 | ส.ค. 69- ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 56 | ค่าเย็บหนังสือ ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มปกหนังสือ | สำนักปลัด | 40,000 | ต.ค.68 -ก.ย.69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 57 | โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 20,000 | ก.พ. 69 - เม.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 58 | ค่าจ้างเหมาบริการ | กองคลัง | 201,600 | ต.ค.68 -ก.ย.69 | - | - | ✔ | - | 134,400 |  |
| 59 | ค่าจ้างเหมาบริการ | สำนักปลัด | 427,200 | ต.ค.68 -ก.ย.69 | - | - | ✔ | - | 284,800 |  |
| 60 | ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป | กองการศึกษา | 307,200 | ต.ค.68 -ก.ย.69 | - | - | ✔ | - | 204,800 |  |
| 61 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา | 5,000 | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 5,000 |  |
| 62 | โครงการปัจฉิมนิเทศ เด็กวัยก่อนเกณฑ์สู่วัยประถมศึกษา สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ | กองการศึกษา | 5,000 | ก.พ. 69 - มี.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 5,000 |  |
| 63 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | กองการศึกษา | 1,100,000 | ต.ค.68 -ก.ย.69 | - | - | ✔ | - | 93,3105 |  |
| 64 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ จำนวน 2 แห่ง จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 260 วัน เป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | กองการศึกษา | 1,538,649 | ต.ค.68 -ก.ย.69 | - | - | - | ✔ | 1,538,649 |  |
| 65 | จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมไทย | กองการศึกษา | 50,000 | ก.พ. 69 - มี.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 50,000 |  |
| 66 | โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สพฐ. | กองการศึกษา | 3,000,000 | ต.ค.68 -ก.ย.69 | - | - | - | ✔ | 3,000,000 |  |
| 67 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบ้านโนนหินแร่ | กองการศึกษา | 20,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 68 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนโรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ | กองการศึกษา | 20,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 69 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ | กองการศึกษา | 20,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 70 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง | กองการศึกษา | 20,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 71 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนโรงเรียนบ้านแสนอุดม | กองการศึกษา | 20,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 72 | โครงการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะโรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ | กองการศึกษา | 30,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 73 | โครงการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศการเพาะพันธ์และเลี้ยงสัตว์ปีกโรงเรียนบ้านแสนอุดม | กองการศึกษา | 30,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 74 | โครงการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศการเพาะพันธุ์พืชและการปลูกผักสวนครัวโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง | กองการศึกษา | 30,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 75 | โครงการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศการเพาะพันธุ์และเลี้ยงปลาโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ | กองการศึกษา | 30,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 76 | โครงการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศการเพาะเห็ดโรงเรียนบ้านโนนหินแร่ | กองการศึกษา | 30,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 77 | โครงการกีฬาด้านยาเสพติด | กองการศึกษา | 50,000 | ส.ค. 69 – ก.ย. 69 | - | - | - | ✔ | 300,000 |  |
| 78 | โครงการคลินิกกีฬา | กองการศึกษา | 10,000 | พ.ย. 68- ธ.ค. 68 | - | - | - | ✔ | 10,000 |  |
| 79 | โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬามวยไทย | กองการศึกษา | 50,000 | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 50,000 |  |
| 80 | อุดหนุนชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพเยาวชนตำบลหนองทันน้ำ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพเยาวชนตำบลหนองทันน้ำ | กองการศึกษา | 50,000 | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 50,000 |  |
| 81 | อุดหนุนชมรมกีฬามวยไทยเยาวชนตำบลหนองทันน้ำ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมชมรมกีฬามวยไทยเยาวชนตำบลหนองทันน้ำ | กองการศึกษา | 50,000 | ม.ค. 69 - ก.พ. 69 | - | - | - | ✔ | 50,000 |  |
| 82 | โครงการสืบสานตำนานเนาปู่ตา | กองการศึกษา | 10,000 | พ.ย. 68 - ธ.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 10,000 |  |
| 83 | โครงการสืบสานตำนานเนาภูขาม | กองการศึกษา | 10,000 | มี.ค. 69- เม.ย 69 | - | - | - | ✔ | 10,000 |  |
| 84 | โครงการสืบสานตำนานเนาวังเจ้า | กองการศึกษา | 10,000 | มี.ค. 69- เม.ย 69 | - | - | - | ✔ | 10,000 |  |
| 85 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษา | 20,000 | พ.ย. 68 | - | - | - | ✔ | 20,000 |  |
| 86 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดทำเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี | กองการศึกษา | 60,000 | ส.ค. 69 -ก.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 87 | โครงการงานรัฐพิธี | กองการศึกษา | 30,000 | พ.ย. 68 - ธ.ค. 68 | - | - | - | ✔ | 30,000 |  |
| 88 | โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และบวชศีลจาริณี | กองการศึกษา | 30,000 | มี.ค. 69 – เม.ย. 69 | - | - | - | ✔ | 30,000 |  |
| 89 | โครงการเปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษา | กองการศึกษา | 20,000 | เม.ย. 69 - พ.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 20,000 |  |
| 90 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี บ้านหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 91 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 92 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี บ้านชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 93 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี บ้านโนนหินแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 94 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี บ้านสองคอน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 95 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี บ้านแสนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 96 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี บ้านศรีสมบูรณ์ หมุ่ที่ 7 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 97 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี บ้านรวมไทย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 98 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 99 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 100 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี บ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 101 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี บ้านบก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 102 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ชุมชนพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติราชนารี บ้านหนองคู หมู่ที่ 13 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 103 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านหนองทันน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 104 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านบก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 105 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 106 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านโนนหินแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 107 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านสองคอน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 108 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแสนอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 109 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 110 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านรวมไทย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 111 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 112 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 10ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 113 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแสนอุดมเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 114 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแสนอุดมเหนือ หมู่บก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 115 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านแสนอุดมเหนือ หมู่หนองคู หมู่ที่ 13 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 116 | โครงการบริการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 117 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด | 10,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | - | - | ✔ | 10,000 |  |
| 118 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | สำนักปลัด | 5,000 | ก.ค. 69 - ส.ค. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |
| 119 | โครงการอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร | สำนักปลัด | 5,000 | มี.ค. 69 - เม.ย. 69 | - | ✔ | - | - | 0 |  |